リエゾンサービス

導入分析レポート

アンケート結果（n=97 クリエイター / n=131 全ユーザー）に基づく分析

個展なび  |  2026年3月

1. エグゼクティブサマリー

| 指標 | 数値 | 示唆 |
| --- | --- | --- |
| クリエイター共感度 | 87%（とても共感34% / ある程度共感52%） | 概念への受容性は極めて高い |
| クリエイター利用意向 | 80%（ぜひ利用25% / 内容次第55%） | 条件整備が鍵。無条件賛成は少数 |
| 販売機会増加への期待 | 86%（そう思う31% / どちらかと言えば83%） | 販路拡大への需要は明確 |
| 鑑賞者の作品購入経験 | 94%（購入済82% / 興味あり12%） | 潜在購買層は厚い |
| オンライン購入意向 | 59%（ぜひ11% / 条件次第48%） | 「条件」の設計が転換率を左右 |
| 許容手数料（クリエイター） | 10〜14%が最多（52%） | 10〜14%が事業成立の目安ライン |
| 主要購入価格帯（鑑賞者） | 1〜3万円が最多（31%） | 高単価作品の取り扱いが収益に直結 |

2. サービス導入のメリット・デメリット

2-1. クリエイター側

| メリット | デメリット・懸念 |
| --- | --- |
| 遠方・都合の合わない潜在顧客への販路拡大 | 会期中の問い合わせ対応負荷が増える |
| 展覧会終了後も販売機会が継続（リエゾンプラス） | オンラインと現地の二重在庫管理リスク |
| 購入〜入金の自動フローで省力化（魅力度1位4.04） | 写真と実物の色味・質感差がトラブルの種 |
| ポートフォリオ兼作品販売の一元管理 | 低頻度ユーザー（年1〜2回が43%）には操作習得コストが発生 |
| 顧客リスト（購入者情報）の蓄積 | ギャラリーが既にオンライン販売を持つ場合に競合 |

2-2. 鑑賞者・購入者側

| メリット | デメリット・懸念 |
| --- | --- |
| 遠方や会期外でも気に入った作品を購入可能 | 実物との色味・質感の違いが最大の不安（圧倒的多数） |
| 展覧会と連動した文脈で作品の価値が高まる（54%が評価） | サイズ感がつかみにくい |
| 作家プロフィールと作品を同時に確認できる | 決済・個人情報の安全性への不安 |
| 1〜3万円の手頃な価格帯の作品を安全に購入 | 配送時の破損リスク |

2-3. 個展なび（プラットフォーム）側

| メリット | デメリット・懸念 |
| --- | --- |
| 販売手数料による収益源の確立 | 初期はユーザー教育・サポートコストが発生 |
| クリエイター・鑑賞者双方のエンゲージメント向上 | トラブル発生時の仲裁・保証責任 |
| サイトへの回遊性・滞在時間の向上 | ギャラリーとの関係調整が必要 |
| 販売データによるユーザー行動の把握 | 決済システム・セキュリティへの継続投資 |

3. サービス導入初期のMVP（Minimum Viable Product）

アンケートから「低頻度ユーザーでも使いやすい」「自動化・省力化」への需要が最も高いことが明確。初期MVPはシンプルさと信頼性を最優先に設計する。

3-1. MVPに含める機能（Must Have）

| 機能 | 根拠（アンケートデータ） | 優先度 |
| --- | --- | --- |
| 展覧会ページへの作品一覧表示・オンライン展示 | 魅力度3位（3.87）、リエゾン基本機能 | 必須 |
| 購入申込〜入金の自動システムフロー | 魅力度1位（4.04）、省力化ニーズ最大 | 必須 |
| 高解像度画像 + サイズ・素材情報の表示 | 「実物との差」「サイズ感」が購入障壁1・2位 | 必須 |
| クリエイタープロフィール・制作背景の充実 | 「クリエイターの人物像がわからない」が障壁6位 | 必須 |
| 安全な決済システム（クレジットカード等） | 「決済の安全性」が障壁4位 | 必須 |
| 展覧会連動の販売期間設定（会期と同期間） | リエゾン基本機能 | 必須 |

3-2. MVPに含めない機能（Should Have / 第2フェーズ）

| 機能 | 理由 |
| --- | --- |
| リエゾンプラス（会期後販売・カスタム期間） | 初期は仕組みの定着を優先 |
| ギャラリーへのリエゾン開放 | クリエイターへの集中でユーザー教育コストを抑える |
| インベントリ管理の高度化 | 魅力度が相対的に低い（3.68） |
| 返品・クーリングオフ対応 | 運用ルール確立後に対応 |
| 匿名配送システム | 配送業者との連携が必要なため第2フェーズ |

4. サービス導入の懸念点と対策

| 懸念点 | 具体的リスク | 対策 |
| --- | --- | --- |
| 実物と画像の乖離 | 色味・質感の違いによるクレーム・返品 | ・登録画像の品質基準を設定（推奨解像度・色校正ガイド） ・「実物と若干異なる場合がある」の免責表示 ・返品ポリシーの明文化（一定期間内・未使用に限る） |
| 現地とオンラインの二重販売リスク | 同一作品が現地・オンラインで同時に「購入申込」され在庫が競合 | ・購入申込時に即座に「仮押さえ」状態へ移行 ・クリエイターへのリアルタイム通知（アプリ・メール） ・現地で売れた場合の「販売済み」即時更新フロー |
| クリエイターの運用負荷 | 展覧会開催中に問い合わせ対応が重なる 低頻度ユーザーが使いこなせない | ・自動返信テンプレートの提供 ・問い合わせへの72時間応答ルールの設定 ・オンボーディングガイドの整備（動画＋FAQ） |
| ギャラリーとの利害対立 | ギャラリーが既にオンライン販売を持つ場合の競合 展覧会後販売の売上分配問題 | ・利用規約でクリエイター直販であることを明示 ・ギャラリーへの説明資料を整備 ・将来的にギャラリー向け機能で囲い込み |
| 決済・個人情報の安全性 | 不正利用・情報漏洩への不安（購入者の懸念4位） | ・信頼性の高い決済代行会社の採用 ・SSL/TLS・PCI DSS準拠の明示 ・購入者・作家双方の個人情報保護ポリシーの整備 |
| 手数料への抵抗 | 11%が「手数料があれば利用しない」 | ・10〜14%の手数料設定を基本とする ・手数料の価値（自動フロー・集客・安全決済）を明示 ・初期導入クリエイター向け手数料優遇期間の設定 |
| 悪質ユーザー対策 | キャンセル繰り返し・いたずら申込・転売 | ・購入申込時のユーザー登録必須 ・キャンセルポリシーの明文化（回数制限・ペナルティ） ・転売禁止規約の整備 |

5. 想定するビジネスモデル（実数値入り）

5-1. 収益構造

| 収益源 | 内容 | 単価・料率 |
| --- | --- | --- |
| 販売手数料（リエゾンプラス） | 作品販売価格に対するシステム手数料（決済手数料含む） | 12%（推奨・市場許容ラインの中央値） |
| リエゾン（無料展示） | クリエイター向け基本機能。収益なし | 無料 |
| 既存収益（広告・掲載料等） | 既存サービスの収益は継続 | 既存のまま |

5-2. 試算モデル（保守的シナリオ）

【前提条件】

| 項目 | 数値 | 根拠 |
| --- | --- | --- |
| 個展なびのクリエイター登録数 | 約1,000名（推定） | 既存ユーザーベース |
| リエゾンプラス申込率（初年度） | 10%（100名） | 「ぜひ利用したい」25%の保守的見積 |
| 1クリエイター年間出品展覧会数 | 1.3回 | Q1より「年1〜2回」43%、「数年に1回」44%の加重平均 |
| 1展覧会の平均出品作品数 | 10点 | 初期導入の保守的想定 |
| 作品の販売転換率 | 5%（0.5点/展覧会） | オンライン購入「条件次第」48%から保守的算出 |
| 平均販売単価 | 20,000円 | 購入許容価格「1〜3万円」が最多（31%）の中央値 |
| 手数料率 | 12% | 市場許容ライン（10〜14%）の中央値 |

【年間売上手数料収益試算】

| 計算式 | 数値 |
| --- | --- |
| リエゾンプラス利用クリエイター数 | 100名 |
| × 年間展覧会数 | × 1.3回 |
| × 販売点数（転換率5%×10点） | × 0.5点 |
| × 平均単価 | × 20,000円 |
| = 年間総取引額 | = 1,300,000円 |
| × 手数料率12% | × 12% |
| = 年間手数料収益（初年度・保守的） | = 156,000円 |

【楽観的シナリオ（申込率20%・転換率8%）】

| 計算式 | 数値 |
| --- | --- |
| リエゾンプラス利用クリエイター数 | 200名 |
| × 年間展覧会数 | × 1.3回 |
| × 販売点数（転換率8%×10点） | × 0.8点 |
| × 平均単価 | × 20,000円 |
| = 年間総取引額 | = 4,160,000円 |
| × 手数料率12% | × 12% |
| = 年間手数料収益（楽観的） | = 499,200円 |

| 重要な注意 | 初年度は収益よりも「仕組みの定着」「信頼性の確立」「データ蓄積」を優先。収益本格化は第2〜3フェーズ（ギャラリー開放・利用者拡大）以降を想定。 |
| --- | --- |

6. KPIの策定

6-1. フェーズ別KPI

| フェーズ | 期間 | 主要目標 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1：導入・検証 | リリース〜6ヶ月 | 仕組みの定着・バグ解消・ユーザー教育 |
| Phase 2：拡大 | 7〜18ヶ月 | 利用者拡大・収益化・ギャラリー開放準備 |
| Phase 3：収益最大化 | 19ヶ月〜 | GMV拡大・手数料収益の安定化 |

6-2. KPI一覧

| カテゴリ | KPI指標 | Phase1目標 （〜6ヶ月） | Phase2目標 （〜18ヶ月） | Phase3目標 （〜36ヶ月） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 獲得 | リエゾンプラス申込クリエイター数 | 30名 | 150名 | 500名 |
| 獲得 | リエゾン展示開設展覧会数 | 50件 | 300件 | 1,000件 |
| 活性化 | 作品登録点数（累計） | 500点 | 3,000点 | 10,000点 |
| 活性化 | 展示ページPV数（月間） | 5,000PV | 30,000PV | 100,000PV |
| 収益 | 年間GMV（総取引額） | 100万円 | 500万円 | 2,000万円 |
| 収益 | 年間手数料収益 | 12万円 | 60万円 | 240万円 |
| 収益 | 平均注文単価 | 15,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
| 品質 | 購入者満足度（5段階） | 4.0以上 | 4.2以上 | 4.5以上 |
| 品質 | トラブル発生率（全取引比） | 5%以下 | 3%以下 | 1%以下 |
| 品質 | クリエイター継続利用率 | 60%以上 | 70%以上 | 80%以上 |
| サイト | リエゾン関連ページ経由のサイト回遊率 | 測定開始 | +20%向上 | +40%向上 |
| サイト | 展覧会詳細ページの滞在時間 | 測定開始 | +15%向上 | +30%向上 |

6-3. アーリーウォーニング指標（要注意シグナル）

| 指標 | 警戒水準 | 対応アクション |
| --- | --- | --- |
| クリエイターのリエゾンプラス申込率 | 3ヶ月時点で5%未満 | オンボーディング改善・手数料優遇施策の検討 |
| 展示開設後の作品登録数 | 1展覧会あたり3点未満 | 登録ガイド・サポート体制の強化 |
| 購入申込後のキャンセル率 | 20%超 | 購入フロー・情報提示の見直し |
| クリエイターからのトラブル報告数 | 月10件超 | サポート体制の強化・ルール整備 |
| 鑑賞者のリエゾンページ離脱率 | 70%超 | UI/UX改善・作品情報の充実 |

7. 総括と推奨アクション

アンケート結果から、リエゾンサービスへの需要は明確に存在する。ただし「条件次第」という留保が多く、サービス品質・手数料・信頼性の設計が成否を分ける。

推奨する優先アクション

| 優先度 | アクション | 期限目安 |
| --- | --- | --- |
| ★★★ | 高品質画像ガイドライン・サイズ情報表示の仕様策定 | リリース前 |
| ★★★ | 購入〜入金の自動フロー設計（現地売れ時の即時連携含む） | リリース前 |
| ★★★ | 手数料10〜14%での収益モデル確定・利用規約整備 | リリース前 |
| ★★☆ | クリエイター向けオンボーディングガイド（動画＋FAQ）制作 | リリース時 |
| ★★☆ | 購入者向け決済安全性・返品ポリシーの明示 | リリース時 |
| ★☆☆ | ギャラリー向け説明資料の整備 | リリース後3ヶ月 |
| ★☆☆ | Phase2に向けたギャラリー機能拡張の要件定義 | リリース後6ヶ月 |